}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Xiao Ma - Javiera Miranda - Tamara Miranda |
| --- | --- |
| Rut | - 20.336.071-1 - 20.455.814-0 - 20.455.813-0 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

Mindsave es un ecosistema tecnológico diseñado para automatizar el acompañamiento inter-sesión en salud mental mediante técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). La solución integra una aplicación móvil para pacientes que incorpora un test breve de ánimo diario, un registro interactivo de seis pasos para la reestructuración cognitiva y un chat asistido por Google Gemini para la externalización de voces junto a una SPA web administrativa orientada a la gestión institucional de usuarios, roles y credenciales. Todo el sistema opera bajo una arquitectura en capas protegida mediante autenticación con tokens JWT

| Nombre del proyecto | Mindsave |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación y Desarrollo Web/Móvil (Ecosistema Multiplataforma) Gestión, Aseguramiento de Calidad y Documentación de Proyectos de Software |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio, de acuerdo a las necesidades de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto Mindsave surge en el contexto del acompañamiento emocional que brindan las áreas de seguimiento de salud mental nivel nacional, con el propósito de superar las limitaciones de las actuales plantillas de papel del "Registro de Ansiedad", las cuales, al ser completadas de manera retrospectiva basándose en la memoria, dificultan la identificación de distorsiones cognitivas en el momento exacto en que ocurren y anulan la posibilidad de medir de forma objetiva el alivio emocional. Para abordar esta problemática, se diseñó un ecosistema dual multiplataforma integrado por una aplicación móvil principal (construida en Flutter y Dart) que permite a los alumnos aplicar de forma autónoma y guiada técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) —tales como el Test Breve BMS, el registro interactivo de 6 pasos con cálculo automatizado de alivio y un chat conversacional con IA mediante streaming— y una plataforma web secundaria (React, Vite y TypeScript) que otorga autonomía administrativa a la institución para gestionar cuentas, roles y accesos privados de forma segura. Esta iniciativa de software, patrocinada por Rodolfo Gonzáles (Inversor PMO), bajo la dirección de la Gerente de TI Jeannete y la supervisión del Jefe de Proyecto Técnico Xiao Ma, liderando un equipo de desarrollo especializado, pone en práctica competencias profesionales críticas de ingeniería de software, abarcando la persistencia e integridad de datos en PostgreSQL mediante el ORM Prisma, autenticación robusta utilizando tokens JWT y la interoperabilidad mediante formatos REST/JSON para servicios externos de IA y almacenamiento en la nube |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto consiste en optimizar y automatizar el acompañamiento inter-sesión y la autorregulación de los usuarios Lo que engloba este ecosistema, será la digitalización y automatización de técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) de David D. Burns —tales como la evaluación de tests de estado de ánimo diarios, la reestructuración cognitiva guiada de 6 pasos y la refutación interactiva de pensamientos negativos— a través de una aplicación móvil principal orientada al estudiante y una aplicación web secundaria de administración que otorgará autonomía a la institución para gestionar de manera segura perfiles, roles y usuarios. El proyecto contará con interoperabilidad con APIs de servicios externos de terceros (REST/JSON), las cuales son encargadas del procesamiento de inteligencia artificial conversacional con respuestas de reestructuración por streaming (Gemini) y la persistencia de archivos multimedia temporales (Cloudinary). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto APT se alinea directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que exige la aplicación práctica de competencias clave como el análisis de requerimientos, la integración de sistemas computacionales, el desarrollo de soluciones tecnológicas, el aseguramiento de calidad y la gestión de proyectos informáticos. Estas capacidades resultan indispensables para resolver la problemática planteada, permitiendo estructurar rigurosamente la documentación formal para el control del proyecto, diseñar y programar el modelo de base de datos, e implementar el software de forma integral. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se centran en el desarrollo práctico de sistemas informáticos, abarcando desde el diseño de arquitectura y la implementación de funcionalidades hasta el modelado y administración de bases de datos. Estas áreas se ven directamente plasmadas a lo largo del desarrollo, ya que el proyecto emula fielmente las exigencias del entorno productivo actual. En consecuencia, llevar a cabo esta iniciativa nos permite experimentar la dinámica del mercado laboral tecnológico y adquirir la preparación necesaria para afrontar con solvencia los desafíos de nuestra futura etapa profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto contempla un período de desarrollo de cuatro meses (equivalente a 16 semanas planificadas), con una dedicación estimada de cinco horas semanales por integrante del equipo. Para la construcción de la solución y la elaboración de los entregables técnicos, se cuenta con los siguientes recursos: - Hardware y Entornos de Desarrollo: Estaciones de trabajo dedicadas tanto a la gestión documental como a la programación, empleando Visual Studio Code y Android Studio como IDEs principales. - Backend: Arquitectura sobre Node.js con módulos ESM, implementando TypeScript en modo estricto y el framework Express 5. - Clientes Multiplataforma: Aplicación móvil desarrollada en Flutter 3.47 con Dart 3.12.2 y gestión de estado mediante Riverpod 3; y plataforma web administrativa estructurada como una SPA con React 19, Vite 8 y TypeScript. - Persistencia de Datos: Motor relacional PostgreSQL administrado a través de Prisma ORM (versión 7). - Servicios Externos e Integraciones: SDK de Google Gemini para streaming asíncrono de inteligencia artificial, Cloudinary para la gestión y almacenamiento de multimedia, y Nodemailer para el envío automatizado de correos. La viabilidad técnica y temporal dentro del plazo de tres meses se sustenta en una distribución equitativa de las cargas de trabajo bajo un equipo estructurado con roles específicos: jefe de Proyecto, Analistas Programadores, DBA, QA y Diseñador UI/UX. La experiencia previa y el dominio técnico del equipo sobre las tecnologías seleccionadas reducen la curva de aprendizaje y aseguran el cumplimiento riguroso del cronograma de hitos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desplegar un ecosistema tecnológico multiplataforma de apoyo en salud mental compuesto por una aplicación móvil principal para los usuarios finales y una aplicación web secundaria para la administración autónoma del sistema, que digitalice y automatice técnicas de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) de forma interactiva y segura. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Desarrollar la arquitectura backend del ecosistema mediante Node.js, Express y TypeScript en modo estricto, estructurada bajo un patrón de diseño en capas para asegurar la modularidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema. - Diseñar e implementar el modelo de datos relacional en PostgreSQL gestionado íntegramente a través de Prisma ORM, garantizando la integridad referencial y el aislamiento estricto de los datos clínicos exclusivamente para el usuario autenticado propietario de la sesión. - Construir la aplicación móvil cliente en Flutter y Dart, proveyendo una interfaz reactiva e interactiva orientada al soporte y autorregulación emocional autónoma. - Desarrollar el panel de administración web como una Single Page Application (SPA) responsiva utilizando React, Vite y TypeScript, integrando mantenedores autónomos para la gestión del ciclo de vida de cuentas, roles y perfiles institucionales. - Implementar el módulo psicométrico Test Breve de Estado de Ánimo (BMS), estructurado en una evaluación individual diaria de 22 ítems con escala de valoración de 0 a 4 para el monitoreo periódico del usuario. - Implementar el módulo interactivo de Registro Diario de Estado de Ánimo, guiado en seis pasos fundamentados en Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), incorporando el cálculo automatizado del porcentaje de alivio emocional tras la reestructuración cognitiva. - Integrar un servicio de chat asistido por Inteligencia Artificial mediante la API de Google Gemini, implementando comunicación por streaming en tiempo real para el procesamiento de respuestas orientadas a la técnica de Externalización de Voces. - Establecer mecanismos robustos de seguridad y protección de datos, mediante la gestión de credenciales en variables de entorno, el hashing de contraseñas con bcrypt y el control de accesos protegido mediante autenticación con tokens JWT. - Desarrollar componentes de reportería y analítica que permitan la visualización dinámica del progreso clínico en pantalla y la exportación estructurada de los datos en formatos PDF y hojas de cálculo (XLS/XLSX). - Asegurar la calidad técnica del software a través del diseño y ejecución de baterías de pruebas automatizadas (unitarias, de integración, interfaz y seguridad), validando la estabilidad, confiabilidad y robustez del ecosistema. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del ecosistema Mindsave se adopta un ciclo de vida en cascada con enfoque estructurado, idóneo para proyectos que exigen la formalización rigurosa de requisitos clínicos, funcionales y de seguridad de forma previa a la codificación. El control del proyecto se rige por los lineamientos del PMI (Project Management Institute), permitiendo supervisar el cronograma, los costos y el esfuerzo total estimado de 1.918 Horas Hombre (HH) a lo largo de 16 semanas de ejecución (del 10 de agosto al 30 de noviembre de 2026). Etapas del Proyecto La ejecución de la solución se estructura secuencialmente en cinco fases delimitadas en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): - Fase 1: Planificación (Semanas 1 y 2) - Actividades: Reuniones de alineación con interesados y patrocinadores para definir el alcance inicial, la organización del equipo y los requisitos de alto nivel. - Entregables: Acta de Constitución del Proyecto firmada y validada. - Fase 2: Análisis y Diseño (Semanas 3 a 6) - Actividades: Levantamiento formal bajo el estándar IEEE 830, especificación de casos de uso, diseño de la arquitectura desacoplada por capas y elaboración de prototipos UI/UX de alta fidelidad. - Entregables: Especificación de Requisitos de Software (ERS con 35 requisitos funcionales y 20 no funcionales), Documento de Arquitectura de Software y Mockups interactivos. - Fase 3: Desarrollo y Codificación (Semanas 7 a 11) - Actividades: Implementación modular del sistema por componentes especializados: - Base de datos: Modelado relacional en PostgreSQL con esquemas y migraciones controladas mediante Prisma ORM 7. - Backend: API REST en Node.js, Express 5 y TypeScript en modo estricto, implementando subida multipart (Multer), hashing de credenciales (bcrypt) y autenticación JWT. - Aplicación móvil: Cliente para estudiantes en Flutter/Dart con Riverpod 3 para el estado reactivo, almacenamiento con SharedPreferences, integración de streaming con Google Gemini y carga a Cloudinary. - Plataforma web: SPA administrativa en React, Vite y TypeScript, gestionando sesiones con Zustand y sincronización de datos con TanStack Query. - Entregables: Repositorios del Backend, App Móvil y Web Administrativa completamente integrados vía REST/JSON. - Fase 4: Pruebas y Aseguramiento de Calidad - QA (Semana 12) Actividades: Ejecución de pruebas unitarias y de integración de endpoints (Jest), validación de widgets en Flutter y pruebas de componentes reactivos (Vitest). Verificación exhaustiva de validaciones en formularios y políticas de aislamiento de datos clínicos. - Entregables: Reporte consolidado de QA y baterías de pruebas automatizadas certificadas. - Fase 5: Implementación y Cierre (Semana 13) - Actividades: Despliegue de la API y base de datos en infraestructura cloud, publicación de aplicaciones, redacción de documentación técnica y capacitación funcional a los equipos administrativo y de Bienestar Estudiantil. - Entregables: Ecosistema en producción, manuales técnicos/de usuario y Acta de Cierre en conformidad. Métodos de Trabajo Para garantizar la calidad técnica, el cumplimiento normativo y el avance continuo del proyecto, se aplican las siguientes directrices operativas: - Estructura y Roles de Trabajo: Distribución formal de responsabilidades entre Jefe de Proyecto (control de hitos y plazos), Analistas Programadores (API y móvil), DBA (modelo relacional e integridad), QA (certificación y pruebas) y Diseñador UI/UX (interfaces y usabilidad). - Control de Versiones y Configuración: Gestión distribuida mediante Git bajo una rama principal estable. Se protege la información sensible aislando credenciales y secretos clínicos mediante variables de entorno y plantillas base - Estándares de Código: Uso mandatorio de herramientas de análisis estático (linter) para validar buenas prácticas, aplicando reglas de TypeScript estricto bajo módulos ESM. - Seguimiento del Cronograma: Evaluación semanal del avance respecto a la matriz EDT para controlar desviaciones y optimizar el uso de las 1.044 HH destinadas a la fase de construcción.

6. Evidencias

Las evidencias presentadas a continuación corresponden a los productos desarrollados durante el ciclo de vida del ecosistema Mindsave. Han sido estructuradas para visibilizar la aplicación de las competencias del perfil de egreso en las fases de entrega de avance e informe final

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Delimita el ecosistema dual Mindsave (app móvil y panel web administrativo). | Establece el marco de trabajo, alcance técnico-clínico y restricciones éticas bajo TCC. |
| Avance | Acta de constitución | Formaliza inicio, roles, presupuesto ($46.342.262 CLP), EDT y esfuerzo (1.918 HH). | Formaliza inicio, roles, presupuesto ($46.342.262 CLP), EDT y esfuerzo (1.918 HH). |
| Avance | ERS | Requisitos funcionales y no funcionales del backend API, app móvil y web. | Guía técnica formal para el desarrollo y la certificación de calidad (QA). |
| Avance | Requerimientos del sistema | Catálogo formal de 35 requerimientos funcionales y 20 no funcionales. | Asegura la trazabilidad de módulos clave como el Test BMS y Registro TCC. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma de planificación secuencial estructurado en 13 semanas. | Control operativo de plazos y mitigación de desviaciones en la ejecución. |
| Avance | Casos de uso extendido | Flujos normales y alternativos de interacción transaccional con la API. | Modela la interacción usuario-sistema para guiar el desarrollo de UI y pruebas. |
| Avance | Mockups | Prototipos de alta fidelidad para Flutter y React bajo Material 3. | Valida usabilidad, adaptabilidad y experiencia de usuario antes de codificar. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Especificación del patrón en capas: Express/TS, Flutter y React SPA. | Estandariza seguridad (JWT/bcrypt), persistencia e integración con Gemini y Cloudinary. |
| Avance | Proceso de negocio (TO-BE) | Flujo digital de reestructuración cognitiva y cálculo de alivio vs. papel. | Modela la optimización y agilización del soporte inter-sesión en Bienestar Estudiantil. |
| Avance | Diccionario de datos | Catálogo unificado de términos clínicos de TCC y conceptos técnicos de arquitectura. | Asegura un lenguaje común entre desarrolladores, especialistas clínicos y usuarios. |
| Avance | Desarrollo APT | Repositorio con endpoints, modelos relacionales y lógica base implementada. | Evidencia la sanidad del código, avance técnico y cumplimiento de buenas prácticas. |
| Avance | Modelo Base de datos | Diagrama ER y modelo lógico relacional implementado en PostgreSQL. | Modela la estructura de persistencia y garantiza el aislamiento de datos por usuario. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Esquema canónico (schema.prisma) e historial inmutable de migraciones. | Asegura consistencia relacional y aplica borrado seguro en cascada |
| Avance | Consultas PL/SQL | Scripts SQL y seeds (seed.ts) para precargar roles de usuario y del chat. | Aprovisiona de forma atómica y consistente los entornos de desarrollo y pruebas. |
| Avance | Informe final APT | Consolidado formal de actividades y entregables al 50% de la planificación. | Permite evaluar el progreso y cumplimiento respecto a la EDT con la comisión docente. |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega funcional integral: API REST en producción, app Flutter y SPA React. | Demuestra la entrega del producto completo, integrado y listo para operar en producción. |
| Final | Plan de pruebas | Baterías unitarias, de integración y UI ejecutadas con Jest, Vitest y Flutter Test. | Certifica la estabilidad del sistema, validación de formularios y seguridad de accesos JWT. |
| Final | Matriz control de cambios | Registro histórico de desviaciones, ajustes de requisitos y versiones aprobadas. | Garantiza la trazabilidad formal de las modificaciones frente al alcance inicial. |
| Final | Verificación de alcance | Matriz de aceptación que contrasta requisitos solicitados contra software entregado. | Acredita técnicamente el cumplimiento total de los compromisos e indicadores de éxito. |
| Final | Manual de usuario | Guías operativas para estudiantes/administradores y manual técnico de despliegue cloud. | Otorga autonomía operativa a la institución y estandariza el mantenimiento del sistema. |
| Final | Informe de cierre | Liquidación de esfuerzo final (1.918 HH) y costos reales ($28.963.914 CLP). | Formaliza el fin de las actividades, el cierre administrativo y la transferencia tecnológica. |
| Final | Documento presentación APT | Defensa técnica y ejecutiva de arquitectura, modelo relacional y demo en vivo. | Expone ante la comisión evaluadora el dominio disciplinar y el apego al perfil de egreso. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT | Delimitación del ecosistema dual (app móvil y panel web). | Docs TCC y plantillas. | 10/08 - 20/08 | Todo el equipo | Marco clínico base ya definido. |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Formalización de alcance, hitos, $46,3M y 1.918 HH. | Estándares PMI. | 10/08 - 20/08 | Xiao Ma / Equipo | Aprobación inmediata de patrocinadores. |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento | Catalogación formal de 35 RF y 20 RNF. | Matriz funcional. | 10/08 - 20/08 | T. Miranda y equipo | Redacción rápida por módulos ya delimitados. |
| Gestión de proyectos | Informe ERS. | Elaboración de requisitos bajo norma IEEE 830. | Estándar IEEE 830. | 18/08 - 31/08 | Todo el equipo. | Apego a directrices de calidad Duoc UC. |
| Prototipado | Mockups | Diseño interactivo de alta fidelidad (Material 3). | Figma. | 18/09 - 29/09 | T. Miranda | Define identidad visual previa a codificación. |
| Gestión de proyecto | Carta Gantt | Cronograma maestro y balance de esfuerzo en 13 semanas. | Matriz EDT / Gantt. | 10/08 - 20/08 | Xiao Ma | Mitiga desvíos y coordina entregas clave. |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido | Modelado de flujos normales y alternativos (Auth, BMS, CBT y Chat IA). | Docs funcionales TCC. | 25/08 - 05/09 | Xiao Ma y J. Miranda | Delimita responsabilidades entre Express, Flutter y React SPA. |
| Arquitectura | Documento DAS | Definición de arquitectura en capas, calidad y seguridad JWT. | UML y plantilla DAS. | 06/09 - 18/09 | Xiao Ma y J. Miranda | Delimita responsabilidades entre Express, Flutter y React SPA. |
| Negocios | Documento proceso de negocio to-be. | Digitalización del soporte inter-sesión frente al registro en papel. | Figma / Bizagi. | 06/09 - 18/09 | T. Miranda | Flujo guiado interactivo con cálculo automático de alivio. |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos | Modelado de tablas PostgreSQL para tests, registros, cuentas y chats. | Modelador y schema.prisma. | 12/09 - 23/09 | J. Miranda | Garantiza borrado en cascada y aislamiento por usuario. |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT | Codificación 100% de backend Express, app Flutter, panel React y BD. | IDEs, Docker y frameworks. | 30/09 - 31/10 | Todo el equipo | Hito central de construcción con 1.044 HH de esfuerzo. |
| Proyecto APT | Informe final APT | Consolidación técnica, manuales, reporte QA y cierre formal Duoc UC. | IDEs, Docker y frameworks. | 12/11 - 22/11 | Todo el equipo | Entrega final y firma de conformidad de patrocinadores. |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD junto a los scripts necesarios | Configuración de schema.prisma y migraciones inmutables en PostgreSQL. | Docker, VS Code y Prisma CLI. | 30/09 - 08/10 | J. Miranda (DBA) | Asegura integridad, borrado en cascada y aislamiento por usuario. |
| Programación | Desarollo 100% del sistema | Codificación integral: backend Express/TS, app Flutter y SPA React. | VS Code, Android Studio y APIs (Gemini, Cloudinary, Nodemailer). | 30/09 - 30/10 | J. Miranda | Integra módulos clínicos (BMS, CBT, chat IA) y mantenedores web. |
| Calidad | Plan de pruebas | Diseño y ejecución de suites automatizadas y de usabilidad. | Jest, Supertest y Flutter Test. | 12/11 - 22/11 | T. Miranda (QA) | Valida lógica de negocio en formularios, endpoints y seguridad JWT. |
| Calidad | Matriz control de cambios | Registro histórico de modificaciones en interfaces, BD y arquitectura. | Git y matriz de cambios. | 12/11 - 22/11 | T. Miranda (QA) | Garantiza trazabilidad e inmutabilidad de requisitos y esquemas. |
| Calidad | Verificación del alcance | Contraste de funcionalidades construidas contra 35 RF y 20 RNF. | ERS (IEEE 830) y matriz de alcance. | 12/11 - 22/11 | T. Miranda (QA) | Certifica el cumplimiento de indicadores de éxito con patrocinadores. |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario | Guías de uso clínico para alumnos y manual operativo del panel web. | Suites de diseño y ofimática. | 23/11 - 30/11 | T. Miranda y J. Miranda | Facilita la autogestión de técnicas TCC y el control institucional. |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Suscripción de cierre formal, conformidad y liquidación de 1.918 HH. | Acta de inicio e informe final. | 23/11 - 30/11 | Xiao Ma y J. Miranda | Cierre formal y recepción conforme ante patrocinadores y gerencia. |
| Proyecto APT | Documento presentación APT | Preparación del portafolio final y presentación técnica ejecutiva. | Diapositivas, demo y repositorio. | 23/11 - 30/11 | Todo el equipo | Sustentación de BD relacional, arquitectura y QA ante la comisión Duoc UC. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de Usos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento arquitectura DAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de proceso de negocios To-Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación modelo base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de tablas base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de consultas PL/SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo 100% del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |