|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos cumplido las actividades principales dentro de los plazos. Las fases de Análisis y Diseño se completaron según lo planificado y actualmente la fase de Desarrollo está en ejecución. Los principales factores que facilitaron el trabajo fueron la organización mediante la EDT y RACI, el uso de estándares de documentación y el trabajo colaborativo. Las dificultades estuvieron principalmente en la complejidad de los módulos clínicos y en mantener la coherencia entre todos los documentos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, desglosamos los procesos clínicos en casos de uso y diagramas de actividades, detallando cada paso y validación. Además, realizamos revisiones cruzadas entre los documentos para mantener la coherencia. Como mejora futura, se mantendrá actualizada la matriz de trazabilidad y el control de versiones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que participé activamente en la elaboración de la ERS, DAS, casos de uso y diagramas del sistema. Mis principales fortalezas fueron la organización de la documentación y la creación de diagramas claros. Como oportunidad de mejora, quiero enfocarme en mejorar los manuales de usuario y agilizar el proceso de revisión de documentos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis principales inquietudes son cómo gestionar los cambios de última hora durante las pruebas, para mantener actualizados y sincronizados documentos como el DAS, ERS y los diagramas. También me gustaría saber cómo enfocar los Manuales de Usuario, buscando que sean claros y fáciles de entender para estudiantes y administradores, sin perder la información importante del sistema. Al docente: ¿Qué nivel de flexibilidad tenemos para modificar casos de uso o diagramas durante las pruebas finales, sin afectar la trazabilidad de la ERS? A mis compañeros: ¿Cómo están organizando las revisiones de sus documentos y diagramas para asegurarse de que no falte ningún escenario antes de la entrega final?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos conveniente redistribuir parte de la carga de trabajo en las etapas finales. Hasta ahora, la distribución permitió cumplir con las fases de análisis y diseño, pero ahora debemos equilibrar las tareas de pruebas, documentación y cierre del proyecto. Las nuevas actividades principales serán: - Realizar pruebas de calidad para verificar que los requerimientos funcionen correctamente. - Crear los manuales de usuario para estudiantes y administradores. - Consolidar el informe final y preparar la presentación del proyecto. Con esta redistribución buscamos mantener equilibrado el trabajo del equipo y asegurar una entrega final completa y dentro de los plazos establecidos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo del equipo de manera muy positiva, ya que hemos trabajado de forma colaborativa y responsable, cumpliendo con los principales entregables y plazos del proyecto. Entre los aspectos positivos destaco la buena comunicación, el apoyo entre compañeros, la organización mediante la Carta Gantt y RACI y la coherencia entre la documentación y el desarrollo. Como aspectos a mejorar, debemos realizar las revisiones con mayor anticipación, distribuir mejor las tareas en la etapa final y mejorar el control de versiones de los documentos. En general, el trabajo en equipo ha sido fundamental para avanzar de manera ordenada y cumplir los objetivos de Mindsave.