|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Cumplimiento: Sí, logré completar a tiempo la definición de los costos por fase, la estructura de arquitectura del DAS, la especificación de requerimientos no funcionales (RNF), el diagrama de componentes y el modelo relacional de base de datos. - Factores facilitadores: La claridad de la Matriz EDT y la estructura desacoplada en 3 capas de la solución (App Flutter, Web React y Backend Express) facilitaron el diseño de componentes y costos. - Factores dificultadores: La complejidad de normar los RNF para el streaming de IA y estructurar el aislamiento estricto de los datos de salud mental por idUsuario en el modelo relacional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Acciones realizadas: Diseñé un esquema relacional con restricciones de integridad (PostgreSQL/Prisma), normé el uso de JWT/bcrypt en los RNF y estandaricé contratos de datos en el diagrama de componentes para evitar inconsistencias entre cliente y servidor. - Acciones futuras: Acompañar la fase de testing QA verificando que las consultas a la base de datos relacional y los componentes cumplan con los tiempos de respuesta exigidos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Muy positiva; mis entregables sentaron la base financiera, técnica y de seguridad del proyecto. Descarto la precisión en el cálculo presupuestario por fases, la solidez del modelo de base de datos relacional y la claridad estructural del DAS y sus componentes. Y mejoraría el profundizar tempranamente en pruebas de esfuerzo sobre el modelo relacional antes de pasar a la etapa de desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? El impacto en el rendimiento de la base de datos relacional al acumular grandes volúmenes de historiales de chat y registros TCC.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesaria una redistribución de mis tareas principales, pero sugiero asignar mayor prioridad al área de QA para certificar los RNF y al DBA para monitorear el comportamiento del esquema relacional en producción.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluación: Positiva y colaborativa. - Aspectos positivos: La excelente sincronización para integrar la arquitectura del DAS y la base de datos relacional con los desarrollos móvil y web. - Aspectos a mejorar: Incrementar las revisiones cruzadas tempranas entre la especificación de componentes y las pruebas de integración del backend.